## Slide 1: SkinCheck - Objectives
Data
predict()
S3
Storing
01
Monitoring
04
EC2 others
MLFlow projects
02
Training
Iterate
Multiple models, various HW
Consuming
05
API+Web App
Flask
Heroku
MLFlow tracking
Tracking
03
Notes: 0 – Charger des photos et voir si c'est OK. Droits d'acces ?
1 - Donner des accès à Dominique pour charger des images sur S3 – EN COURS Lundi 10 juin
2 - Voir avec Quentin ce dont il a besoin pour invoquer un predict() sur Heroku (cours?)
3 – Distribuer ce qui est nécessaire pour pouvoir faire tourner un modèle en local sur une machine
4- Trouver une solution ou une alternative à EC2 (ECS, runpod, google…)
5 – Template de code sklearn/TF

## Slide 2: SkinCheck - Objectives
Data
S3
Storing
Monitoring
EC2 others
MLFlow projects
Training
Iterate
Consuming
API+Web App
Flask
Heroku
MLFlow tracking
Tracking
Consuming

## Slide 3: SkinCheck - What is working (07/06) ?
Heroku
S3
Store dataset
Host artifacts
Use MLF project locally
Get data from S3
Train model
Save Artifact
Send data
Monitoring
MLFlow project
MLFlow tracking
01
02
03
04
Notes: 1 – Heroku fonctionne et heberge un serveur mlflow tracking
2 – On peut suivre les modeles
3- On peut déposer des données sur un disque S3
4- On peut consommer ces données dans un train. Sauver les artifacts sur le S3 et les paramètres sur MLFlow tracking (et la base SQL)

## Slide 4: SkinCheck - What needs to be done?
EC2
Heroku
S3
Store dataset
Host artefact
Get data from S3
Train model
Save Artifacts
Save Parameters
Dataset
Monitoring
Web & API
HARD
EASY ?
EASY ?
Predict()
MLFlow project
MLFlow tracking
01
02
04
03
Notes: 0 – Charger des photos et voir si c'est OK. Droits d'acces ?
1 - Donner des accès à Dominique pour charger des images sur S3 – EN COURS Lundi 10 juin
2 - Voir avec Quentin ce dont il a besoin pour invoquer un predict() sur Heroku (cours?)
3 – Distribuer ce qui est nécessaire pour pouvoir faire tourner un modèle en local sur une machine
4- Trouver une solution ou une alternative à EC2 (ECS, runpod, google…)
5 – Template de code sklearn/TF

## Slide 5: 09/06
sklearn models
Tensorflow/Keras models
get data from S3 (https://skincheck-bucket.s3.eu-west-3.amazonaws.com/skincheck-dataset/)
Run locally
Store artifacts on S3(Amazon S3/Compartiments/skincheck-bucket/skincheck-artifacts/)
Store parameters & metrics on mlflow tracking server
train.py is based on classes